АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.06.2020 | № | 179 |
| --- | --- | --- |

пгт Тужа

О подготовке и приемке муниципальных образовательных

учреждений Тужинского муниципального

района к новому 2020-2021 учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Тужинского муниципального района к новому учебному году администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать подготовку образовательных учреждений Тужинского муниципального района (далее - образовательные учреждения) всех типов 
и видов к новому учебному году в июне 2020 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по организации подготовки материальной базы образовательных учреждений к новому 2020 - 2021 учебному году согласно приложению № 2.

4. Проверку готовности образовательных учреждений к новому 
2020-2021 учебному году провести 17 июля 2020 года.

5. Заместителю главы администрации Тужинского муниципального района по социальным вопросам - начальнику образования Марьиной Н.А.:

5.1. Обеспечить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому 2020 - 2021 учебному году.

5.2. Обеспечить условия для деятельности рабочей группы по проверке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году.

5.3. Обеспечить проведение необходимых ремонтных работ 
в образовательных учреждениях в соответствии с объёмом выделенных денежных средств.

5.4. Закончить подготовку образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году до 19 августа 2020 года.

6. Руководителям образовательных учреждений организовать мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому 
2020-2021 учебному году в соответствии с требованиями надзорных служб 
и ведомств.

7. Начальнику финансового управления администрации Тужинского муниципального района Лобановой Т.А. обеспечить финансирование ремонтных работ для подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году.

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Тужинского муниципального района 
по социальным вопросам – начальника управления образования 
Марьину Н.А.

И.о. главы Тужинского

муниципального района    О. Н. Зубарева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 03.06.2020 № 179

СОСТАВ

рабочей группы по проверке готовности образовательных

учреждений Тужинского муниципального района

к новому 2020-2021 учебному году

| МАРЬИНА Наталия Александровна | − | заместитель главы администрации Тужинского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления образования, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| ОБОТНИНА Анастасия Васильевна | − | ведущий специалист управления образования администрации Тужинского муниципального района, секретарь рабочей группы |
| БЕРЕСНЕВ Алексей Васильевич | − | начальник ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский» (по согласованию) |
| ЗУБАРЕВА Ольга Николаевна | − | первый заместитель главы администрации Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению |
| ЗЫКОВ Станислав Валерьевич | − | начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе (по согласованию) |
| ЗЫКОВА Татьяна Анатольевна | − | главный специалист по мобилизационной работе и защите государственной тайны администрации Тужинского муниципального района |
| КРАЕВ Виталий Васильевич | − | главный государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору (по согласованию) |
| ЛОБАНОВА Татьяна Александровна | − | начальник финансового управления администрации Тужинского муниципального района |

____________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 03.06.2020 № 179

ПЛАН

мероприятий по организации подготовки материальной базы

образовательных учреждений Тужинского муниципального района к новому 2020 – 2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация технического обследования материальной базы образовательных организаций | до 09 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 2 | Разработка и утверждение плана организационно-технических мероприятий подготовки образовательной организации к началу учебного года с учетом выполнения предписаний надзорных служб | до 09 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 3 | Организация проведения профилактических и ремонтно-строительных работ на объектах образования, | Июнь-август 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 4 | Выполнение предписаний органов пожарного, энергетического и санитарно-эпидемиологического надзора | Июнь - июль | Руководители образовательных организаций |
| 5 | Проведение обучения, инструктажей по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, действиям в случаях чрезвычайных ситуаций всех работников образовательных организаций | до 11 сентября 2020 года | Руководители образовательных организаций |

____________